立项时的项目进度计划如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | **活动** |
| 4.21~4.30 | 学习安卓用户权限控制并寻找合适的开源安卓代码 |
| 5.8~5.15 | 调整AOP代码并将其注入八个程序 |
| 5.16~5.20 | 手动测试/自动化测试 |
| 5.21 | 代码提交 |
| 5.22~6.5 | 整理、分析、可视化数据 |
| 6.6~6.15 | 对安卓权限控制进行改进 |
| 6.15~7.1 | 撰写论文并提交 |

上一阶段完成情况以及根据目前进度对项目计划的调整以及安排如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **活动** | **完成情况** |
| 4.21~4.30 | 学习安卓用户权限控制并寻找合适的开源安卓代码 | 已完成 |
| 5.8~5.15 | 调整AOP代码并将其注入八个程序 | 已完成四个程序的AOP代码注入 |
| 5.16~5.20 | 手动测试/自动化测试 | 已完成 |
| 5.21~5.27 | 整理、分析、可视化数据并以此为基础撰写论文初稿 | 已完成 |
| 5.28~6.5 | 调整AOP代码并将其注入其余四个程序 | 进行中 |
| 6.6~6.15 | 整理数据冰对结论做进一步修订 | 待进行 |
| 6.15~7.1 | 修改、完善论文内容并提交 | 待进行 |